Приложение 5 к Постановлению

Администрации Конаковского муниципального округа

от «03» 12. 2024 г. № 1483

" Приложение к муниципальной программе

**Характеристика муниципальной программы**

**"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области" на 2024 — 2028 годы**

(наименование муниципальной программы)

**Главный администратор (администратор) муниципальной программы - Администрация Конаковского муниципального округа Тверской области** Администраторы и ответственные исполнители муниципальной программы: 1. Отдел коммунального хозяйства Управления ЖКХ

***Принятые обозначения и сокращения:***

*1.Программа - муниципальная программа*

*2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды бюджетной классификации | | | | | | | | | | | | | | | | | Цели программы, подпрограммы,задачиподпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятияи их показатели | Единицаизм ерения |  | Годы реализации программы | | | | Целевое (суммарное) значение показателя | |
| код  администр  аторапрогр аммы | | | раздел | | подразд ел | | классификация целевой статьи расхода бюджета | | | | | | | | | |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | значение | год достижения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 6 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа Тверской области»** | тыс. руб. | **438 200,291** | **173 370,372** | **33 824,189** | **29 787,814** | **29 787,814** | **704 970,480** | 2028 |
| 6 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Цель 1.** «Создание системы коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа, отвечающий современным требованиям социально-экономического развития» | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1.** «Количество проектов, реализованных в рамках данной муниципальной программы» | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 2. «**Количество вновь газифицированных населенных пунктов на территории  Конаковского муниципального округа**»** | ед. | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 3. «**Количество модернизированных объектов в населенных пунктах Конаковского муниципального округа**»** | ед. | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 4. «**Количество выданных субсидий муниципальным унитарным предприятиям  Конаковского муниципального округа**»** | ед. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 5. «**Количество жилых помещений, приобретенных для отдельных категорий граждан**»** | ед. | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 28 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Подпрограмма 1** «Улучшение состояния объектов жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | **416 944,610** | **148 647,936** | **9 101,753** | **5 065,378** | **5 065,378** | **584 825,055** | 2028 |
| 6 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1** «Повышение уровня газификации населенных пунктов Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | **41 604,130** | **87 729,223** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **129 333,353** | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Протяженность газопроводов» | км. | 4,22 | 11,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,83 | 2025 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие 1.001** «Прочие мероприятия по объектам газоснабжения населенных пунктов  Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | 2 069,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 069,796 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество объектов, на которых выполнены работы» | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | S | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.002** «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | 3 953,434 | 8 772,923 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 726,357 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Доля софинансирования из средств местного бюджета» | % | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2025 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 1.003** «Развитие системы газоснабжения населенных пунктов Тверской области» | тыс. руб. | 35 580,900 | 78 956,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 114 537,200 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Доля софинансирования из средств местного бюджета» | % | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2025 |
| 6 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 2** «Повышение надежности инженерной инфраструктуры Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | **333 369,122** | **55 853,335** | **4 036,375** | **0,000** | **0,000** | **393 258,832** | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1.** «Обеспечение бесперебойного функционирования объектов инженерной инфраструктуры» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие 2.001** «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию **«Водоканал»** в целях финансового обеспечения части затрат в связи с оказанием услуг по холодному водоснабжению и водоотведению» | тыс. руб. | 27 113,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 27 113,099 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" с целью предоставления коммунальных услуг населению и прочим потребителям" | да-1/нет-0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 2.002** «Проведение капитального ремонта объектов водоснабжения и водоотведения  Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | 6 291,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 291,480 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество объектов, на которых выполнены работы» | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 2.003** «Выполнение работ по объектам водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | 49 201,164 | 42 770,001 | 4 036,375 | 0,000 | 0,000 | 96 007,540 | 2026 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество объектов, на которых выполнены работы» | ед | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2026 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | **Мероприятие 2.004** «Ликвидация опасных производственных обьектов» | тыс. руб. | 560,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 560,000 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество ликвидированных опасных производственных объектов» | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | **Мероприятие 2.005** «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | тыс. руб. | 4 253,515 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 253,515 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество объектов инженерной инфраструктуры» | ед | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | **Мероприятие 2.006** «Выполнение работ по объектам теплоснабжения в населенных пунктах  Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | 8 649,567 | 4 533,334 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 13 182,901 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество объектов, на которых выполнены работы» | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | S | 0 | 7 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.007** «Проведение капитального ремонта обьектов теплоэнергетических комплексов  Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | 14 030,584 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14 030,584 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество объектов, на которых выполнены работы» | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.008** «Проведение капитального ремонта обьектов теплоэнергетических комплексов  Тверской области» | тыс. руб. | 30 758,270 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30 758,270 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество объектов, на которых выполнены работы» | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | **Мероприятие 2.009** «Расходы на приобретение техники и оборудования» | тыс. руб. | 76 285,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 76 285,099 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1**"Количество преобретенной техники" | ед | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | **Мероприятие 2.010** «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Районные тепловые сети» в целях финансового обеспечения части затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению» | тыс. руб. | 48 857,260 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 48 857,260 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Обеспечение бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения МУП "РТС" с целью предоставления коммунальных услуг населению и прочим потребителям" | да-1/нет-0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | **Мероприятие 2.011** «Формирование резерва материальных ресурсов» | тыс. руб. | 12 943,126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12 943,126 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Повышение надежности объектов коммунальной инфраструктуры» | да-1/нет-0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | **Мероприятие 2.012** «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию «ЖЭК Редкино» в целях финансового обеспечения части затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению» | тыс. руб. | 24 490,860 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24 490,860 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1 "**Обеспечение бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения МУП  "ЖЭК Редкино" с целью предоставления коммунальных услуг населению и прочим потребителям" | да-1/нет-0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | **Мероприятие 2.013** «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию «ЖКХ «Юрьево-Девичье» в целях реализации мер по предупреждению банкротства | тыс. руб. | 1 202,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 202,900 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения МУП "ЖКХ "Юрьево-Девичье"с целью предоставления коммунальных услуг населению и прочим потребителям" | % | 1 | - | - | - | - | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | **Мероприятие 2.014** «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию «ЖКХ «Юрьево-Девичье» в целях финансового обеспечения части затрат для осуществления основной деятельности» | тыс. руб. | 9 750,000 | 8 550,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 300,000 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения МУП "ЖКХ "Юрьево-Девичье"с целью предоставления коммунальных услуг населению и прочим потребителям" | да-1/нет-0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 2025 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | **Мероприятие 2.015** «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Теплоэнерго» в целях финансового обеспечения части затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению | тыс. руб. | 6 333,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 333,451 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения МУП "Теплоэнерго"с целью предоставления коммунальных услуг населению и прочим потребителям" | да/нет | 1 | - | - | - | - | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | **Мероприятие 2.016** «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» в целях реализации мер по предупрежению банкротства | тыс. руб. | 3 623,781 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 623,781 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения МУП "Водоканал" с целью предоставления коммунальных услуг населению и прочим потребителям" | да/нет | 1 | - | - | - | - | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | **Мероприятие 2.017** «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию «Завидово» в целях финансового обеспечения части затрат в связи с оказанием услуг по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению" | тыс. руб. | 3 666,549 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 666,549 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения МУП "Завидово" с целью предоставления коммунальных услуг населению и прочим потребителям" | да/нет | 1 | - | - | - | - | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | **Мероприятие 2.018** «Субсидия Муниципальному унитарному предприятию «КХ Изоплит» в целях погашения задолженности за энергоресурсы по основной деятельности | тыс. руб. | 5 358,417 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 358,417 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Обеспечение бесперебойного функционирования объектов водоснабжения и водоотведения МУП "КХ Изоплит" с целью предоставления коммунальных услуг населению и прочим потребителям" | да/нет | 1 | - | - | - | - | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 3** «Обеспечение содержания и ремонта муниципального жилищного фонда» | тыс. руб. | **21 784,046** | **5 065,378** | **5 065,378** | **5 065,378** | **5 065,378** | **42 045,558** | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Содержание жилых помещений» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие 3.001** «Оплата взносов за капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в собственности Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | 12 037,589 | 4 088,472 | 4 088,472 | 4 088,472 | 4 088,472 | 28 391,477 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество жилых помещений» | ед | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 1 285 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие 3.002** «Ремонт и содержание жилых помещений, находящихся в собственности  Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | 9 746,457 | 976,906 | 976,906 | 976,906 | 976,906 | 13 654,081 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество пустующих жилых помещений» | ед | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 2028 |
| **6** | **0** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | **тыс. руб.** | **20 187,312** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **20 187,312** | **2024** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество жилых помещений» | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | S | 0 | 2 | 9 | 0 | **Мероприятие 4.001** «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | 4 037,062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4 037,062 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество жилых помещений» | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | **Мероприятие 4.002** «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей, нуждающихся в жилых помещениях» | тыс. руб. | 16 148,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16 148,250 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Количество приобретенных жилых помещений, предоставленных по договору социального найма» | ед | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | **Мероприятие 4.003** «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | тыс. руб. | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** "Количество семей, улучшевших жилищные условия" | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Обеспечивающая подпрограмма** | тыс. руб. | 21 255,681 | 24 722,436 | 24 722,436 | 24 722,436 | 24 722,436 | 120 145,425 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Задача 1** «Руководство и управление в сфере установленных функций» | тыс. руб. | **2 352,286** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **2 352,286** | 2024 |
| 7 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | **18 903,395** | **24 722,436** | **24 722,436** | **24 722,436** | **24 722,436** | **117 793,139** | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Обеспечение бесперебойного функционирования» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | **Мероприятие1.001** «Обеспечение деятельности работников прочих структурных подразделений  Администрации Конаковского муниципального округа» | тыс. руб. | 1 183,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 183,900 | 2024 |
| 7 | 4 | 5 | тыс. руб. | 5 241,568 | 4 587,406 | 4 587,406 | 4 587,406 | 4 587,406 | 23 591,192 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Финансовое обеспечение деятельности работников прочих структурных подразделений  Администрации Конаковского муниципального округа» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | **Мероприятие1.002** «Обеспечение деятельности работников органов управления муниципального округа, не являющихся муниципальными служащими» | тыс. руб. | 1 168,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 168,386 | 2024 |
| 7 | 4 | 5 | тыс. руб. | 4 262,856 | 8 090,103 | 8 090,103 | 8 090,103 | 8 090,103 | 36 623,268 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Финансовое обеспечение деятельности работников работников органов управления муниципального округа, не являющихся муниципальными служащими» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |
| 7 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | **Мероприятие 1.003** «Расходы на содержание муниципальных казенных учреждений» | тыс. руб. | 9 398,971 | 12 044,927 | 12 044,927 | 12 044,927 | 12 044,927 | 57 578,679 | 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Показатель 1** «Финансовое обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений» | да-1/нет-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2028 |

1"